1. (L.O.1) Bốn đối tượng liên quan chính trong mỗi dự án gồm:
a. Giám đốc cấp cao, giám đốc dự án, đội dự án và khách hàng.
b. Giám đốc cấp cao, giám đốc chức năng, khách hàng và nhà tài trợ.
c. Giám đốc dự án, khách hàng, tổ chức thực hiện và các nhà tài trợ.
d. Giám đốc dự án, giám đốc chức năng, khách hàng và giám đốc cấp cao.

2.  (L.O.1) Hoạt động giám sát nằm trong giai đoạn nào của dự án?
a. Giai đoạn khởi đầu.
b. Giai đoạn triển khai.
c. Giai đoạn kết thúc.
d. Giai đoạn bàn giao.

3.  (L.O.1) Đóng góp chính của tổ dự án là:
a. Duyệt ảnh hưởng của các yêu cầu thay đổi.
b. Đưa ra yêu cầu thay đổi sản phẩm và tài chính.
c. Trình bày những lợi ích quản lý cao nhất.
d. Cung cấp các kỹ năng và nỗ lực cho việc thực hiện dự án

4. (L.O.1) Một giám đốc dự án thành công vừa là một giám đốc vừa là một:
a. Chuyên gia về kỹ thuật.
b. Đối tượng liên quan dự án.
c. Nhà lãnh đạo.
d. Nhà tài trợ.

5. (L.O.1) Vai trò của giám đốc dự án trong dự án là gì?
a. Cung cấp nguồn lực cho dự án.
b. Quản lý mối quan hệ giữa các thành viên trong đội.
c. Hoàn tất nhiệm vụ được giao.
d. Xác định toàn bộ ưu tiên của dự án trong tổ chức.

6. (L.O.1) Việc giải quyết khuyết điểm diễn ra khi nào trong vòng đời dự án?
a. Trước mỗi mốc thời gian quan trọng.
b. Sau cuộc kiểm thử chấp thuận sản phẩm diễn ra.
c. Ngay khi khuyết điểm được tìm ra.
d. Bất kỳ thời điểm nào trong suốt vòng đời dự án trước khi chuyển giao như đã được xác định trong kế hoạch dự án.

7. (L.O.1) Việc trả lời các câu hỏi về cách thức thực hiện các chiến lược, von các nguồn lực sẵn có là bước cuối cùng của quy trình quản lý chiến lược:
a. Đúng.
b. Sai.

8. (L.O.1) Một người làm việc trong một dự án nâng cấp hệ thống thông tin quản lý. Dự án được quản lý bởi phòng quản lý thông tin, phối hợp với các phòng ban khác trong kênh tổ chức thông thường. Người này đang làm việc trong một tổ chức có cấu trúc:
a. Chức năng.
b. Ma trận cân bằng.
c. Ma trận.
d. Dự án.

9. (L.O.1) Nêu những lợi ích của việc quản lý danh mục dự án?
a. Cân bằng rủi ro cho các dự án.
b. Phân bố nguồn lực cho dự án theo định hướng chiến lược của công ty.
c. Cải thiện sự ra quyết định thông tin.
d. Tất cả các câu trên đều đúng.

10. (L.O.1) Phương pháp nào được sử dụng đầu tiên trong quá trình nhận dạng các phương án bị trội và không bị trội?
a. Phương pháp liệt kê và cho điểm.
b. Ma trận phân cực.
c. Phương pháp lợi ích và chi phí.
d. Phương pháp lợi ích chung.

11. (L.O.1) Việc lựa chọn dự án dựa trên sức mạnh ảnh hưởng của những người ủng hộ dự án đề cập đến vấn đề nào sau đây?
a. Khoảng cách thực tế.
b. Chính trị trong tổ chức.
c. Tinh thần nhóm.
d. Tất cả đều đúng.

12. (L.O.1) Quyền lực chính thức là quyền hành có được là do:
a. Đặc điểm, cá tính của một người có uy tín thành khuôn mẫu cho người khác.
b. Ảnh hưởng của một người có chuyên môn, kiến thức đối với người khác.
c. Người được nắm giữ một chức vụ trong hệ thống cấp bậc chính thức.
d. Có khả năng khen thưởng người khác.

13. (L.O.1) Các yếu tố trong lựa chọn cấu trúc dự án, ngoại trừ:
a. Kiểu quản lý trong dự án.
b. Số lượng công nghệ được sử dụng trong dự án.
c. Chi phí cố định.
d. Các yếu tố về dữ liệu.

14. (L.O.1) Trong cấu trúc tổ chức nào sau đây, giám đốc dự án có quyền lực ít nhất?
a. Cấu trúc tổ chức dự án.
b. Cấu trúc tổ chức ma trận mạnh.
c. Cấu trúc tổ chức ma trận yếu.
d. Cấu trúc tổ chức chức năng.

15. (L.O.1) Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây?
a. Lãnh đạo là khả năng của một người này ảnh hưởng tới hành vi của một người khác.
b. Lãnh đạo là một hoạt động riêng lẻ.
c. Lãnh đạo là khả năng của một người điều hành, tạo động lực, thúc đẩy, hướng dẫn người khác hoàn thành nhiệm vụ để đạt mục tiêu của tổ chức.
d. Tất cả các câu trên đều sai.

16. (L.O.1) Chúng ta cần giải quyết xung đột vì:
a. Xung đột là một hiện tượng tự nhiên không thể tránh khỏi trong môi trường làm việc và không tự mất đi.
b. Xung đột có thể đem lại lợi ích cho tổ chức nếu được giải quyết tốt.
c. Xung đột nếu không giải quyết đúng lúc hơn và cuối cùng phải vô tổ chức mà giải quyết không tốt.
d. Tất cả các câu trên đều đúng.

17. (L.O.1) Các loại xung đột trong tổ chức:
a. Cá nhân với cá nhân.
b. Nhóm với nhóm.
c. Cá nhân với nhóm.
d. Tất cả các câu trên đều đúng.

18. (L.O.1) Các phương pháp giải quyết xung đột có thể được dùng trong dự án bao gồm:
a. Thỏa hiệp, rút lui, kiểm soát và ép buộc.
b. Rút lui, kiểm soát, ép buộc, đàm phán.
c. Quản lý, đối đầu, thỏa hiệp, đàm phán.
d. Đối đầu, đàm xếp, ép buộc và rút lui.

19. (L.O.1) Một dự án ngắn, không yêu cầu đặc biệt về tổ chức, cấu trúc tổ chức nào sẽ phù hợp?
a. Cấu trúc tổ chức dự án.
b. Cấu trúc tổ chức ma trận.
c. Cấu trúc tổ chức chức năng.
d. Cấu trúc tổ chức theo lãnh thổ.

20. (L.O.1) Các điều kiện để nhóm làm việc hiệu quả, ngoại trừ:
a. Tính sáng tạo của các thành viên trong nhóm.
b. Mỗi thành viên trong nhóm đều phải quan tâm đến mục tiêu chung của nhóm và có sự cam kết trong nhóm.
c. Tất cả thành viên phải có thứ tự ưu tiên của nhóm.
d. Sự hỗ trợ từ ban quản lý.

Phần 2 (L.O.2) – 24 câu – 6 điểm

Thông tin sau được dùng cho 4 câu tiếp theo:

Công ty Adasco có lựa chọn một trong 4 dự án A, B, C, D. Có 4 tiêu chí và trọng số mỗi tiêu chí mà ban giám đốc (BGD) đưa ra là: quy mô dự án (gọi tắt là quy mô, 25%). Yêu cầu về chất lượng (gọi tắt là chất lượng, 20%), phù hợp với chiến lược công ty (gọi tắt là chiến lược, 30%) và vốn đối dứng (gọi tắt là vốn). Sau khi đánh giá, BGD chấm điểm cho từng dự án (thang điểm 10) của từng dự án ứng với mỗi tiêu chí được cho trong bảng:

| Phương án | Quy mô | Chất lượng | Chiến lược | Vốn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 6 | 8 | 5 | 7 |
| B | 7 | 7 | 7 | 6 |
| C | 8 | 7 | 9 | 4 |

21. (L.O.2) Với những thông tin trên, Công ty Adasco nên sử dụng ___ để lựa chọn được dự án phù hợp nhất.
a. Phương pháp liệt kê và cho điểm.
b. Phương pháp ra quyết định đa yếu tố.
c. Mô hình phân cực.
d. Tất cả đều đúng.

22. (L.O.2) Với phương pháp mô hình phù hợp nhất, điểm đánh giá của dự án B là:
a. 7
b. 6,75
c. 5,25
d. 24

23. (L.O.2) Với phương pháp mô hình phù hợp nhất, điểm đánh giá của dự án C là:
a. 8
b. 6,1
c. 7,1
d. 24

24. (L.O.2) Công ty Adaco chọn dự án:
a. A
b. B
c. C
d. D

25. (L.O.2). Mô hình có bao nhiêu mũi tên chỉ quan hệ giữa các phương án?
a. 6

b. 7

c. 8

d. 9

26. (L.O.2). Tính không bắc cầu trong mô hình Kernel nghĩa là:

a. Nếu phương án B tốt hơn phương án A, phương án A tốt hơn phương án D không có nghĩa là phương án B tốt hơn phương án D

b. Nếu phương án B tốt hơn phương án A, phương án A tốt hơn phương án D có nghĩa là phương án B tốt hơn phương án D

c. Cần phải chọn phương án bị trội để khởi đầu việc giải quyết vấn đề theo mô hình Kernel

d. Tất cả đều sai

Thông tin sau được dùng cho 5 câu tiếp theo:

Sau khi xem xét các phương án A, B, C, D, E, F, G và dùng toán tử xếp hạng, Công ty Sync đã có kết quả như sau: BRA, ARD, ARC, CRE, DRE, DRC, DRF, ERG.

27. (L.O.2) Phương án E bị loại vì:
a. Kém hơn phương án D
b. Kém hơn phương án C
c. Kém hơn phương án F
d. Cả A và B đúng

28. (L.O.2) Tập phương án Kernel là:
a. (B, F, G)
b. (B, C, D, G)
c. (B, D, G)
d. (B)

29. (L.O.2) Phương án tốt nhất trong trường hợp trên là:
a. Phương án F

b. Phương án G

c. Phương án C

d. Tất cả đều sai

Thông tin sau được dùng cho 12 câu tiếp theo:

Một số cơ hội đầu tư phát triển sản phẩm mới tại công ty PMC có thông tin như sau:

| Mô tả | PA1 | PA2 | PA3 | PA4 | Trọng số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max Z1 | 16 | 12 | 14 | 20 | 30% |
| Min Z2 | 100 | 50 | 90 | 80 | 10% |
| Max Z3 | 10 | 8 | 14 | 18 | 40% |
| Min Z4 | 1200 | 1000 | 800 | 1000 | 20% |

30. (L.O.2) Giá trị lợi ích bij của phương án 1 đối với tiêu chí Z1 là:
a. 0,000
b. 0,500
c. 1,000
d. 0,250

31. (L.O.2) Giá trị lợi ích bij của phương án 2 đối với tiêu chí Z2 là:
a. 0,000
b. 1,000
c. 0,500
d. 0,250

32. (L.O.2) Giá trị lợi ích bij của phương án 4 đối với tiêu chí Z3 là:
a. 0,000
b. 0,200
c. 0,600
d. 1,000

33. (L.O.2) Giá trị lợi ích bij của phương án 1 đối với tiêu chí Z4 là:
a. 0,000
b. 0,250
c. 0,500
d. 1,000

34. (L.O.2) Giá trị lợi ích bij của phương án 3 đối với tiêu chí Z4 là:
a. 0,000
b. 1,000
c. 0,200
d. 0,500

35. (L.O.2) Nghiệm lý tưởng trong trường hợp này là:
a. (20; 50; 18; 1200)
b. (10; 100; 18; 1200)
c. (12; 100; 8; 800)
d. (20; 50; 18; 800)

36. (L.O.2) Phương án bị trội là:
a. Phương án 1
b. Phương án 2
c. Phương án 4
d. Không có phương án bị trội

37. (L.O.2) Lợi ích chung của phương án 1 là:
a. 0,200
b. 0,230
c. 0,535

d. Tất cả đều sai

38. (L.O.2) Lợi ích chung của phương án 2 là:
a. 0,200
b. 0,535
c. 0,840

d. Tất cả đều sai

39. (L.O.2) Lợi ích chung của phương án 3 là:
a. 0,230
b. 0,840
c. 0,535

d. Tất cả đều sai

40. (L.O.2) Lợi ích chung của phương án 4 là:
a. 0,230
b. 0,840
c. 0,535

d. Tất cả đều sai

41. (L.O.2) Phương án tối ưu được lựa chọn theo phương pháp lợi ích chung là:

a. Phương án 1
b. Phương án 2
c. Phương án 3
d. Phương án 4

Thông tin sau được dùng cho 3 câu tiếp theo:

(L.O.2) Cho dòng tiền tệ ròng (Net cash Flow – NCF) của 1 dự án:

| Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NCF (USD) | -3000 | 500 | 1270 | 2000 | 2000 |

42. (L.O.2) Giá trị NPV của dự án là bao nhiêu, nếu biết MARR = 10%

a. -139,253

b. 892,732

c. 1372,789

d. 1518,316

43. (L.O.2) Dự án có đáng giá hay không?

a. Có

b. Không

44. (L.O.2) Nếu không xét đến chiến khấu, thời gian bù vốn của dự án là

a. 2,452 năm

b. 2,615 năm

c. 3 năm

d. 3,243 năm